枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购

竞争性磋商文件

项目编号：hbyjg2025-z068

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理机构：湖北恒基建设工程项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请函	3

第二章  供应商须知	6

一、说明	7

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制和数量	9

四、响应文件的递交	11

五、竞争性磋商程序	12

六、 授予合同	15

七、磋商文件的解释权	15

第三章  采购需求	16

第四章  评审方法、步骤及标准	20

第五章  合同格式及合同条款	25

第六章  竞争性磋商响应文件格式	32

一、商务文件组成	33

二、技术文件组成	43

# 第一章  竞争性磋商邀请函

湖北恒基建设工程项目管理有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司委托，拟就“枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购”采用竞争性磋商方式采购，项目业主单位为宜昌市生态环境局枝江市分局，具体公告如下：

- 一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2025-z068

2、项目名称：枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购

3、采购预算（最高限价）：51.54万元

4、采购内容：枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)项目进行测绘、设计编制工作。在项目区域实地踏勘及业主提供的基础资料的基础上，完成测绘（基础数据测绘收集、工程量计量测绘、验收成果测绘）、初步设计、概算编制、施工图设计以及施工过程中相关服务（含变更相关的施工图调整），提交设计报告文本成果，成果通过相关评审，施工图设计成果通过图审单位要求（含图审费用），满足施工要求，为采购人提供相关服务等（详见采购文件第三章采购需求）。

5、服务期限：自签订合同起至提交正式的施工图（含概算），完成时间（包括各阶段的设计、修改、批复）为45日历天。

- 二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、供应商须具有行政主管部门核发的有效营业执照，供应商不得以分公司名义进行磋商，分公司盖章无效。（提供营业执照复印件加盖公章）

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

4、特定资格条件：（1）具备建设行政主管部门核发的有效工工程设计综合甲级资质或市政行业（环境卫生工程或排水工程）专业乙级及以上资质或环境设计工程专项（水污染防治工程）乙级及以上资质；

（2）具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（范围含工程测量）。（提供证书原件复印件，并加盖公章）

（3）项目负责人具备环保类或工程类中级及以上职称（提供证书原件复印件并加盖公章）。

5、本项目接受联合体磋商，联合体数量不超过2家。

只有符合以上所有条件的供应商才能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

- 三、磋商文件的获取：

1.发放时间：2025年5月31日08时30分至2025年6月10日9时00分止。

2.下载方法：本项目不进行现场报名、实行网上免费下载竞争性磋商文件，供应商登录供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http：//www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性磋商文件。

- 四、磋商保证金：

本项目不设磋商保证金。

- 五、磋商截止时间和响应文件送达地点：

1.响应文件递交截止时间：2025年6月10日9时30分止。（注：时00分开始接受响应文件）

2.响应文件送达地点：供应商应在磋商响应文件提交的截止时间前，将密封的磋商响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3.本项目磋商会将于磋商响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在磋商截止时间前按时签到并参加磋商会，否则将提交磋商小组按竞争性磋商文件相关规定处理。

4.响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或更正文件中的相关信息。

- 六、磋商时间和地点

1.磋商时间：2025年6月10日9时30分（北京时间）

2.磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室

- 七、公告发布媒体及公告期限：

- 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/），自本公告发布之日起3个工作日。

- 八、联系方式：

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号

联系人：刘经理

联系电话：16672036572

采购代理机构：湖北恒基建设工程项目管理有限公司

地址：枝江市沿江大道与建设路交汇处

联系人：刘峰

联系电话：18908600715

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

注：请在方框□内划√选择。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购 |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 地址：枝江市马家店街道迎宾大道118号 联系人：刘经理 电话：16672036572 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖北恒基建设工程项目管理有限公司 地址：枝江市沿江大道与建设路交汇处 联系人：刘峰 联系电话：18908600715 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司监督部门 地址：枝江市迎宾大道118号 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性磋商公告第二条供应商资格要求 |
| 6 | 备选方案 | □接受 ☑不接受 |
| 7 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/） |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2025年6月10日9时30分（北京时间） |
| 9 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2025年6月10日9时30分（北京时间） 磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室 |
| 10 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建磋商小组，共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 12 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 13 | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的复印件）。 |
| 15 | 代理服务费和进场交易费 | - 本项目采购代理费：7700.00元，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付本次采购项目的采购代理费。 - 进场交易服务费：2000.00元，由成交人在领取成交通知书前支付本次采购项目的进场服务费。 （参与本项目磋商的供应商在编制磋商报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付。） |
| 16 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号的规定，磋商现场由采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 |

## 一、说明

1.1适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4“供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指：是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商邀请函；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1潜在供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.2.3当磋商文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件递交截止时间5日前在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http：//www.hbghjt.cn/）发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使潜在供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟响应文件截止期，并通过湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http：//www.hbghjt.cn/）上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4潜在供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文简体翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1供应商应将响应文件按顺序胶装订成册，并编制响应文件资料目录。

3.3.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

3.3.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

3.3.4供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《竞争性磋商报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或者采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价，本次报价报单价及总价，报价范围包含供应商所投本项目中全部采购内容，以及涉及的本项目的实物勘察费、技术工作费、机械设备费、服务所需的人员、差旅、报告编制、报告审查、税金等一切费用,以及市场物价、政策调整、工程量变更等风险因素范围内的全部费用(含利润、税金)已含在磋商报价中，不再另行支付。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》确定的格式报出总价。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应文件。

3.4.4供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.5供应商的最后磋商报价不得超过项目采购预算或最高限价，否则将被视为无效响应文件。

3.5备选方案

3.5.1本项目不接受备选方案。

3.6联合体

本项目接受联合体投标。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（3）信用信息查询记录；

（4）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

本项目不设磋商保证金。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期不足，将被视为无效响应文件。

## 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件一份,载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的复印件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。

4.1.2响应文件的副本可为正本的复印件，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中（开标现场提供一份）。

4.1.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

4.2响应文件的递交

4.2.1、供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在磋商文件规定的截止时间前递交的磋商响应文件，响应文件均不退回。

4.2.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

（2）注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在X年X月X日X时X分（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

4.3迟交的响应文件

采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的2/3，专家成员依法从湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

5.2.2本项目评审方法详见磋商文件“第四章评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据磋商文件规定的资格性审查内容进行资格审查，对供应商的响应文件进行资格审查。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性审查要求提交相应的证明材料和资格证明文件供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）通过资格性审查的合格供应商，其响应文件方可进入下一个审查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据磋商文件规定的符合性审查内容进行符合性审查，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效响应文件。

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列行为之一的，将视为无效响应文件：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的设计负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.3.3 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.3.4磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其将被视为无效响应文件。

5.3.5在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.3.6实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。

5.3.7供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.4磋商

5.4.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

5.4.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.4.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：

（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

5.4.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.4.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.5采购结果确认

磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.6公示或公告

5.6.1成交供应商确定后，采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http：//www.hbghjt.cn/）发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 六、 授予合同

6.1合同授予标准

6.1.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的成交供应商。

6.2签订合同

6.2.1采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内，按照磋商文件规定和成交供应商的承诺，与成交供应商签订采购合同。

## 七、磋商文件的解释权

7.1本项目磋商文件的最终解释权为采购人或者采购代理机构所有。

- 采购需求

- 项目基本情况及要求

- 1、项目名称：枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购

2、采购预算（最高限价）：51.54万元

3、采购内容：枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)项目进行测绘、设计编制工作。在项目区域实地踏勘及业主提供的基础资料的基础上，完成测绘（基础数据测绘收集、工程量计量测绘、验收成果测绘）、初步设计、概算编制、施工图设计以及施工过程中相关服务（含变更相关的施工图调整），提交设计报告文本成果，成果通过相关评审，施工图设计成果通过图审单位要求（含图审费用），满足施工要求，为采购人提供相关服务等。

4、项目概况

（1）建设范围:本项目建设内容包括百里洲镇白马寺村，羊子庙村葵兴村，和爱村，建民村，来兴村，闸口村，军民村共8个行政村21个村小组的农村生活污水治理，覆盖常住户数818户，常住人口1523 人。

（2）主要工作内容：枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)以完善农村生活污水处理设施建设，促进人居环境质量改善为主要目标，重点开展与区域环境质量改善密切相关的村庄环境综合整治。结合项目实施范围实际情况，本项目主要工程建设内容如下:

A.生活污水处理设施

本工程共计建设 5 吨/天厌氧+人工湿地资源化利用设施 21 座，建设单户分散式资源化利用设施308座，合计污水处理能力413吨/天。

B.配套污水管网及附属设施

本工程共计建设 DN200 的 HDPE 双壁波纹污水收集主管 6979米，建设De110 的 UPVC 污水接户管 24540 米，建设 Ф700 预制混凝土检查井818座，建设 Ф300 接户PE塑料检查井 818个，建设玻璃钢化粪池 409个。

5、服务范围：包括但不限于测绘、初步设计、施工图设计等内容提交相关规划设计成果，组织专家评审及后续阶段需要设计单位配合事项的服务。

- 6、设计要求：各项服务及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求，满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求，满足采购人的建设目标。

- 7、服务期限：自签订合同起至提交正式的施工图（含概算），完成时间（包括各阶段的设计、修改、批复）为45日历天。

8、技术质量要求：按国家技术规范、标准、规程和采购人技术要求执行，规划设计成果通过审查满足图审及施工要求。

三、设计成果文件包括但不限于以下内容：

1、按国家技术规范、标准、规程及技术要求；

2、设计说明；

3、管网平面图、管网纵断面图、管网材料统计

4、污水处理站区平面图、剖面图；

5、尾水治理站区图；

6、入户入巷道路施工平面图，大样图；

7、村容村貌提升类工程施工详图；

8、其他专业设计说明简述或简图；

9、投资估算及经济指标分析（按单体分别提供并汇总）；

10、其他等相关资料。

图件要求：管网平面图（1:1000），其他平面图（1:100）。

- 成果文件要求

- 1、测绘成果文件要求:所提交的成果必须符合相关规范要求，满足设计需求；

2、初步设计（含概算）成果文件要求:所提交的成果必须符合国家设计规范、技术规程及地方有关规定，并应满足采购人及相关单位要求，设计的内容，应达到国家规定的深度要求，最终获得采购人及相关单位确认。初步设计须经专家评审及有关主管部门通过。

3、施工图设计成果文件要求:符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求，并通过图纸审查。

3、供应商须承诺提交的设计文件应当满足本工程安全生产的需要，防止因设计不合理导致安全生产隐患或安全生产事故的发生。

4、供应商应声明在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为，而引起索赔或诉讼等一切损害和损失均由供应商承担全部责任，与采购人无关。

5、采购人向供应商提供的所有资料均为保密资料，供应商除在履行本合同下义务时可向受雇于供应商的相关研究人员透露外，不能在任何情况下(包括本合同有效期内及之后)向第三者透露。

6、供应商严格遵守设计职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始数据，按照行业规范、规程及标准进行设计，确保工程质量和安全，同时不能造成浪费，尤其不得出现利用未经证实的或虚假资料进行设计(含设计变更)，给国家造成经济损失，供应商须承诺若一旦发现此类情况，采购人可对供应商处以相应经济损失的罚款，情节严重的，移交司法机关追究相关人员的法律责任。

7、设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求:并应特别注意周边景观及周边设施的协调性和环境保护、水土保持的要求。

8、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。

五、商务要求

1、图纸资料应当使用AutoCAD及PDF文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

2、项目电子图纸、图片及文字资料所有权归采购人，供应商不得对所提交电子文件设置加密锁、只读、附带专项软件启动条件，以及采购人认为不合理的限制格式。

3、供应商自行承担办理运输或邮寄或电传勘察文件、设计文件等其他相关资料所需的费用。

4、供应商将成果文件交至采购人日常办公所在地或临时指定的地点。成果文件的收发、传送管理按采购人有关规定办理。

六、其他要求

1、本项目报价包含服务及与服务相关的数据收集、现场踏勘、成果编制、图纸制作、专家评审费用、交付、验收、审批、后期服务及税金等一切费用，采购人不再另行支付。供应商在报价时需综合考虑上述内容。 2、供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

3、其它未尽事宜严格按照国家、省、市有关建设法律、法规和规章等执行。

4、付款方式：提交初步设计成果并审查通过取得批复后支付合同价款的30%，提交施工图设计成果，并满足业主要求后支付至合同款的80%，合同工程完工验收后支付至合同款的100%。

5、其他事项说明:采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第四章  评审方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定确定以下评审方法、步骤及标准。

- 一、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查和符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性审查

1、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、经磋商小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，磋商小组有权宣布此次磋商无效，需再次进行挂网和重新招标。（磋商报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

（四）详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

1.比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用平均值计算，即满足采购文件要求且供应商的最后报价取平均值后做为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得该项满分。其他供应商的价格分按本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

（五）计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价有低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审标准

（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须具有行政主管部门核发的有效营业执照，供应商不得以分公司名义进行磋商，分公司盖章无效。（提供营业执照复印件并加盖公章） |
|  |  | 信用记录 | 按照竞争性磋商响应文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 利害关系 | 按照竞争性磋商响应文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 特定资格条件 | （1）具备建设行政主管部门核发的有效工工程设计综合甲级资质或市政行业（环境卫生工程或排水工程）专业乙级及以上资质或环境设计工程专项（水污染防治工程）乙级及以上资质； （2）具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（范围含工程测量）。（提供证书原件复印件，并加盖公章） （3）项目负责人具备环保类或工程类中级及以上职称（提供证书原件复印件并加盖公章）。 |
|  |  | 联合体 | 本项目接受联合体磋商，提供联合体协议书原件复印件，并明确联合体牵头人，联合体成员不超过2家。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等其他证件一致 |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 按磋商文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签字或印章。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 供应商的法定代表人（法定代表人身份证明）或委托代理人（法定代表人身份证明和法人授权委托书）应携身份证明文件原件）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（1.一份装订在响应文件中，2.现场提供一份纸质版的原件） |
|  |  | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天。 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价唯一；第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价；磋商报价合理。 |
|  |  | 采购需求 | 符合磋商文件第三章的要求 |
|  |  | 违法违规行为 | 无磋商文件中的任一情形 |
|  |  | 磋商要求 | 法定代表人或授权代表按要求到达现场 |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效响应文件。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 序号 |  | 评议内容 | 分值 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务评议 （25分） | 类似业绩 | 12.00 | 自2021年1月1日以来，以合同签订时间或中标通知书发放时间为准，供应商承担过类似环保工程的设计业绩，每提供1个业绩得3分，最多得12分。（提供服务合同或中标通知书原件复印件，若不能完全反应上述考核内容，需同时提供主管部门批复文件或项目业主出具的证明材料等原件复印件且应能与合同相互印证，否则磋商小组不予采信）。 |
|  |  | 项目负责人 | 3.00 | 拟派本项目的项目负责人自2021年1月1日以来，以合同签订时间或中标通知书发放时间为准，承担过类似项目业绩的，每具有1项业绩得3分，最多得3分。（提供服务合同或中标通知书原件复印件，若不能完全反应上述考核内容，应提供其他有效证明材料补充证明；所提供的资料中必须能明确为该项目负责人，否则磋商小组不予采信）。 备注：可和企业业绩重复。 |
|  |  | 项目负责人职称 | 3.00 | 项目负责人具备高级及以上技术职称的得3分，不提供不得分。（提供职称证书原件复印件） |
|  |  | 项目团队人员配备 | 5.00 | 除项目负责人外，拟派本项目的团队成员，按下列标准累积计分： （1）每提供一个具有高级及以上技术职称的得2分； （2）每提供一个具有中级技术职称的得1分。各专业不得相互兼任。 本项最高可得5分，可以一人多专业也可以一人一专业，未提供的不得分。（提供证书和劳务合同原件复印件或近6个月任意连续三个月的社保证明及全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）的网查截图） |
|  |  | 管理体系认证 | 2.00 | 供应商同时具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的得2分，否则不得分。(提供证书原件复印件) |
| 4 | 技术评议 （55分） | 项目说明和服务方案 | 15.00 | 针对本项目的实际情况，提供的项目说明和服务方案（包括但不限于：项目背景、项目目标、项目范围、测绘与地勘服务、设计服务、施工过程服务等）进行评分：方案科学、合理、针对性强的得15分；方案合理、可行的得10分；方案欠合理，基本可行的得5分；方案不可行，不能满足项目需要或未提供的，不得分。 |
|  |  | 服务依据、工作目标 | 15.00 | 针对本项目的实际情况，提供的服务依据、工作目标（包括但不限于：服务依据合规性、工作目标达成度、技术方案学科性、人员与资源保障、各项服务承诺及保障措施等）进行评分：方案科学、合理、针对性强的得15分；方案合理、可行的得10分；方案欠合理，基本可行的得5分；方案不可行，不能满足项目需要或未提供的，不得分。 |
|  |  | 日常管理措施 | 10.00 | 针对本项目的实际情况，提供的日常管理措施（包括但不限于：架构搭建、职责分工、进度管理、质量管理、安全与环保管理等）进行评分：方案科学、合理、针对性强的得10分；方案合理、可行的得7分；方案欠合理，基本可行的得4分；方案不可行，不能满足项目需要或未提供的，不得分。 |
|  |  | 岗位职责及工作标准 | 5.00 | 针对本项目的实际情况，提供的岗位职责及工作标准进行评分：方案科学、合理、针对性强的得5分；方案合理、可行的得3分；方案欠合理，基本可行的得4分；方案不可行，不能满足项目需要或未提供的，不得分。 |
|  |  | 工作质量考虑方案 | 5.00 | 针对本项目的实际情况，提供的工作质量考虑方案进行评分：方案科学、合理、针对性强的得5分；方案合理、可行的得3分；方案欠合理，基本可行的得4分；方案不可行，不能满足项目需要或未提供的，不得分。 |
|  |  | 项目进度计划保障措施 | 5.00 | 供应商提供的项目进度保障措施、项目进度保障措施满足项目要求，合理、可行。方案内容编制全面、合理、针对性强得5分；方案内容较全面、合理，具有可操作性得3分；方案内容基本可行得1分；方案提供不全或未提供不得分。 |
| 5 | 价格评议 （20分） | 价格分 | 20.00 | 磋商小组只对资格和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格分。 |

# 第五章  合同格式及合同条款

- （参考格式，具体以双方签订合同时约定为准）

合同编号：

建设工程设计服务合同

项目名称：

项目地点：                      枝江市

建设方（甲方）：

代建方（乙方）：       湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

受托方（丙方）：

签订时间：  2025 年    月     日

甲方：

乙方：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

丙方：

甲方、乙方委托丙方承担完成                             ，丙方根据甲方、乙方提供资料完成                 ，协助甲方、乙方完成          等工作。工程地点为枝江市，经三方协商一致，签订本合同。

- 签订本合同的依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》；

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3建设工程批准文件等。

- 设计依据

2.1甲方、乙方给丙方的委托书或中标通知书。

2.2甲方、乙方提交的基础资料。

2.3本项目采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

- 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书

3.3投标文件

3.4招标文件

- 本合同项目的基本情况

4.1项目名称：

4.2项目投资：                                        。

4.3工作内容：                                        。

4.4工作任务：                                        。

4.5服务期限： 自签订合同之日起    工作日提交工作成果。

- 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

5.1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书；

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘成果 | 1 | / | 合同签订后7日内 |
| 2 | 初步设计成果和批复 | 1 | 电子版 | 合同签订后7日内 |
| 3 | 相关配套工程资料 | 1 | 电子版 | 合同签订后7日内 |

5.2有关资料；

5.3甲方、乙方向丙方提供的上述文件资料，应对资料的真实性、可靠性、数据的准确性等负责。

5.4丙方应认真核对、研究甲方、乙方提供的资料和文件，若有任何问题及疑问应在接收后三个工作日内提出。

- 丙方向甲方、乙方交付的成果文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计图纸 | 5 | 提供5份，达到施工图设计深度 | 合同签订后 个工作日 |
| 2 | 图审合格书 | 5 | 达到设计需求，图审要求 | 合同签订后 个工作日 |
| 说明 | （1）设计成果要求按国家有关标准及甲方、乙方技术要求执行，电子版成果仅提供PDF和CAD格式。 （2）丙方将在合同签订后展开设计工作，如中间过程甲方、乙方及相关单位提出重大修改，设计进度另行协商。 （3）丙方的设计成果须按以上要求提交甲方、乙方及相关单位审查，经甲方、乙方和相关单位审查确认无误后方视为丙方完成设计成果的交付；如设计成果经甲方、乙方及相关单位审查后发现须做出相应的调整或补充的，交付时间相应延长，且丙方不承担违约责任。 （4）甲方、乙方可要求丙方在上述份数之外增加图纸份数要求，费用由双方另行约定计算。 |  |  |  |

- 设计项目负责人：

- 费用

8.1 本合同施工图设计价款由甲方全部支付给丙方。

8.2本合同价款总额：¥      （大写： 人民币        ）。

费用支付进度为：提交初步设计成果并审查通过取得批复后支付合同价款的30%，提交施工图设计成果，并满足业主要求后支付至合同款的80%，合同工程完工验收后支付至合同款的100%。

8.3上述费用为含税金额，甲方向丙方支付款项时，丙方提供等额的增值税发票（税点：6%）。

8.4上述费用含税费。设计费中含专家评审费。

第九条 各方责任

9.1甲方、乙方责任

9.1.1甲方、乙方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向丙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方、乙方不得要求丙方违反国家有关标准进行设计。

9.1.2甲方、乙方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，丙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方、乙方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，丙方有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.3甲方、乙方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成丙方设计返工时，丙方应予配合。如在未签订合同前丙方在甲方、乙方的授意下，已为甲方、乙方开展各项设计工作，甲方、乙方对此部分工作量均予以认可，按照合同约定价款向丙方支付相关费用。

9.1.4本项目设计费为总价包干，已由甲方进行费用评估，设计工作量增加或减少，甲方、乙方应根据实际工作量进行协商支付。

9.1.5甲方、乙方应对本项目相关的施工图设计定稿文件等需要审批的文件向相关单位进行报审，丙方有义务进行配合。

9.1.6甲方、乙方要求丙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得丙方书面同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2丙方责任

9.2.1丙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方、乙方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2丙方应对工作进度进行控制，并按照工作计划安排及时向甲方、乙方汇报工作。

9.2.3丙方负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4丙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.5丙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计评审，并根据评审意见进行修改。协助甲方、乙方开展预算编制和财评等工作。

9.2.6丙方应对甲方提供的有保密要求的资料承担保密义务。

- 第十条 违约责任

10.1由于甲方、乙方提供的基础资料和数据造成工程设计出现偏差或失准，责任由甲方、乙方承担。

10.2由于丙方无正当理由擅自更改基础数据，引用不当资料或计算、方法不准确而导致工程出现偏差或失准造成的损失，该损失由失责的丙方各自承担。

10.3如果因甲方、乙方提供的基础数据、技术资料没有按时到位或合同经费未按时支付而导致设计工作进度延误，丙方提交设计文件日期相应顺延。

10.4如果丙方无正当理由导致未能在规定时间内提交设计成果，责任由丙方承担，每逾期一日，按合同款的0.01%向甲方、乙方支付违约金，最高金额不超过合同价款的15%。

10.5若甲方、乙方未按合同约定向丙方支付报酬，每逾期一日，按应付合同款的0.01%向丙方付违约金，最高金额不超过合同价款的15%。

10.6本合同生效后，甲方、乙方如无正当理由中止/终止合同，丙方已开始设计工作的，乙方对工作量进行核定，甲方应根据丙方已进行的实际工作量支付。丙方在已按合同约定交付全部成果及文件的情况下，甲方应向丙方支付相应成果的全部费用。丙方如无正当理由中止/终止合同履行时，应返还已收的合同款。

- 第十一条 保密

11.1三方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。该保密义务不受合同期限的限制。

11.2任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。

- 第十二条 争议解决

本工程设计合同发生争议，甲方、乙方与丙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 第十三条 合同生效及其他

13.1 本合同中如有未尽事宜，由三方共同协商，作出补充或修改。修改或补充规定与本合同具有同等的法律效力。

13.2因不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。因不可抗力造成的损失，三方均不承担责任。本合同约定的不可抗力包括但不限于政府行为、地震、火灾等。

13.3本合同三方签字并盖章即生效，一式9份，各方执叁份，具有同等法律效力。

13.4三方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                  （签字并盖章）

乙方：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：                  （签字并盖章）

丙方：                            （盖章）

法定代表人/委托代理人：                  （签字并盖章）

收款单位：

开户银行：

帐号：

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

枝江市百里洲镇农村生活污水治理工程(第一批)测绘、设计单位采购

竞争性磋商文件

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（签章或签字）：

日期：          年          月           日

- 一、商务文件组成

1、竞争性磋商响应函；

2、竞争性磋商报价一览表；

3、磋商资格证明文件；

（1）法定代表人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）供应商资格声明承诺函

（4）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料；

6、设计负责人、技术负责人简历表；

7、项目班子成员情况表；

8、类似业绩清单；

9、磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

备注：

1、以上为参考格式，供应商根据磋商文件要求自行编写；

2、响应文件目录：格式由供应商自行设计，目录应标明每章每款页码。

1、竞争性磋商响应函

（代理机构名称）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目竞争性磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述响应文件二份，其中，正本一份，副本一份，电子U盘一个。

1. 竞争性磋商报价一览表；

2、按磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3、 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1） 所附 《竞争性磋商报价一览表》中规定的报价为 （大写：

小写：           ） 。

（2） 我方将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

（3） 我方已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

（4）所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期（       日历天）内有效，此期间内如果成交，我方将受此约束。

（5） 我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（6） 同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。

（7） 与本采购有关的一切正式往来信函请寄：                        。

（8） 其他：_______________________________。

磋商供应商名称(公章)：

磋商法定代表人（签字或盖章）：

日    期：　　　年　　　月　　　日

2、竞争性磋商报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 磋商报价 | _________元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年   月    日

5、磋商资格证明文件

5.1、法定代表人资格证明文件

（采购人名称）：

兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件（复印件）

磋商供应商名称（签章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：           年           月           日

5.2、法定代表人授权书

（采购人名称）：

兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的（ 项目名称 ）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜，我单位对受托人的投标行为承担全部法律后果和法律责任。代理期限从         年       月       日起至        年       月        日止。

受托人无权转换代理权。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年       月        日

附：委托代理人工作单位：                  职务：     性别：

身份证号码：

联系电话（手机）：

被授权人《居民身份证》扫描件（复印件）

5.3、供应商资格声明承诺函

（采购人名称）：

(供应商全称)  参加（标包名称）项目的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（公章）

磋商法定代表人（签字或盖章）：                                           年   月    日

6、设计负责人、技术负责人简历表

采购项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目使用单位 |  | 项目名称 |  | 项目建设内容 |  | 项目总金额 |  | 项目建设周期 |  |

说明：必须附相关证明材料复印件加盖公章，否则磋商小组在评审时将不予承认。

7、项目班子成员情况表

采购项目名称：

| 号 | 姓名 | 专业 | 所在单位 | 任职 时间 | 在本项目中承担的工作 | 个人专 业资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：必须附相关证明材料复印件加盖公章。

8、类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 设计负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信。

9、磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料

（提供营业执照、资质证书等相关资料复印件加盖公章）

- 二、技术文件组成

由各供应商根据采购文件内容制作响应文件。

附件一：

竞争性磋商第    轮（最终）报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 磋商报价 | _________元 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年   月    日

备注：此报价单，由供应商将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。